# Minnesanteckningar – Referensgruppsmöte Lokalisering 2016

Måndag 16/6-2014  
  
Närvarande: Kerstin Gustafsson, Martina Granholm, Anki Hägglund, Janet Harling, Lollo Ljuslin, Mats Tinnsten, Kristina Albertsson, Lennart Johansson, Malin Styrman, Karin Selling, Marlene Jonsson, Joachim Sjöwall, Rikard Läth, Cathrine Berggren, Nina Alfrey, Göran Bostedt

## Tilldelningsbeslut lokaler i Sundsvall

SKIFU har blivit tilldelade upphandlingen och i morgon får vi veta om något överklagande skett. Förslagets första skisser från Tyrens (konsultföretag inom samhällsbyggnad) innefattar ungefär 10 250 kvm, varav 8 000 kvm är ombyggnation och 2 200 kvm nyproduktion. Viktigt att komma ihåg att detta är en skiss ännu. Studentkåren och CAMP diskuterar och samordnar med Tyréns som ritar vidare på skissen för hur vi ska planera våra lokaler. Tyréns vill hålla den första diskussionen innan semestern för att lägga upp det fortsatta arbetet.

Vi börjar i veckan med ett första internt arbetsgruppsmöte. Då börjar deltaljplaneringen över kluster och behov. Efter semestrarna fortsätter arbetet. Lennart är i kontakt med Tyrens och SKIFU.

Än så länge känns första skissen bra och väl igenomtänkt. Vi ligger i fas i tiden.

*Hur ska passagerna se ut?*

Kommunen (som ansvarar för vägen) är med i anbudet och en bra passage över Storgatan diskuteras, ev lösning genom bro över vägen. Länk mellan Grönborgs och nytt område är ej klart.

*Hur är parkeringsytor inplanerade?*

Kommunen har lovat att parkeringsfrågan ska lösas. Vi känner oss trygga i den dimensionering som kommunen tänker sig. Idag finns ett område till väster om sidsjövägen som kommunen äger som inte används till någonting. Här tänker man sig eventuellt att det är möjligt att anlägga parkeringsplatser. Det finns idéer om en ev. gångbro över vägen till universitetet.

*Är parkeringsplatserna enbart vikta för Mittuniversitetets behov lärare/studenter?*

*Hur ser vi till att studenterna får stå där och att inte till exempel att andra företag/myndigheter ställer sig där?*

Det är ingen diskussion vi haft utan det bygger på kommunens policy för parkeringsplatser. Vi tar med frågan till diskussionen med kommunen.

*El-stolpar?*

Delvis kan tänkas, men det har vi inte diskuterat ännu.

*Hur ser ni på IT-avdelningens behov av att kunna frakta utrustning mellan husen?*

I Östersund och Härnösand behöver IT-avdelningen gå ute, så vi behöver fundera över behovet i Sundsvall och planera en så smidig lösning som möjligt.

*När kan vi kommunicera skisserna?*

Från onsdag när vi vet om det finns överklaganden. Övergripande skissen kan kommuniceras redan nu.

*Är några nya tentalokaler, även singeltentarum, inplanerade?*

Det finns plats, så det behovet kan vi notera och fundera vidare kring i det fortsatta arbetet.

## Arbetsgrupper lokaler Sundsvall

## Två arbetsgrupper ska jobba med de tillkommande lokalerna, kallelser har skickats ut till det första mötet. Vi har försökt få med alla som är berörda av de nya lokalerna.

*Hur har ni tänkt när ni tillsatt grupperna?*

Vi ville hålla grupperna små, så från början tänkte vi en från HSO, men vi har fört resonemang med dem och tycker att det är bra om både HSD och SVL deltar. Tanken är att vi utifrån aktuella frågeställningar ska bjuda in rätt personer, det betyder inte att alla måste sitta med hela tiden.

*Vem ansvarar för ombyggnation av Åkroken?*

Nya fastighetsägaren Hemfosa ansvarar för det. Vi har haft en första diskussion för två veckor sedan där vi presenterade tankar kring bibliotek och servicecenter osv. Vi måste komma fram till hur vi tänkt oss för att kunna föra en dialog kring vad som ska göras.

## Frågeutskicket

Sista dag att svara är idag. Hittills 115 som varit inne i enkäten och besvarat minst en av frågorna, det ser vi som positivt. Fundering från oss, om vi klustrar svaren, kan vi tänka oss att vi har en mindre grupp som resonerar kring förslag på åtgärder?

Synpunkt: Det bör delprojektet för personalfrågor ta hand om. En liten grupp bör se svaren.

Delprojektet för personalfrågor klustrar och resonerar kring lämpliga åtgärder.

Påminnelse ska skickas ut till de som inte svarat i Härnösand, Kristina A tar hand om utskicket.

## Påbörjad flytt

HUM, flytten har fungerat bra. Vaktmästerierna har fått beröm av HUM. Sista vända i morgon. Jonas Harvard tyckte att flytten gick smidigt. Känns bra att logistiken funkar och att det kan ses som ett ”genrep” inför den större flytten.

Kommunikationsavdelningen arbetar med att uppdatera webb, campuskartor etc med de nya uppgifterna.

Energiingenjör, de tittar på miljöer. Det jobbas på. Arbetet ligger i fas. Inga orosmoln.

## Seminarium utbildningsmiljöer – deltagande

Rum för aktivt lärande i Uppsala 14-15 augusti. Ummis, Lollo, Göran, Lennart åker.

## Möten och mötesstruktur

Vi vill gärna att deltagarna skickar in frågor som bör tas upp på referensgruppsmöten, gärna en vecka innan mötet.

Planerade möten under hösten 2014:

16 september kl. 13-15

14 oktober kl. 13-15

11 november kl. 13-15

9 december 13-15

## Övriga frågor

*Hur har det gått med inredningsarkitekt för bland annat biblioteket?*

Det har gått bra, vi tecknar ett ramavtal, skriver tilldelningsbeslut idag. Framförallt gäller det biblioteket. När det gäller nya lokaler har vi redan Tyréns som även har denna kompetens.